Sotto.

— Spaces Economy —

仕様書 v0.4

Phase 2 ロードマップ

The Sotto Lounge Project

2026.06.07

# 0. このドキュメント

Sotto. 仕様書 v0.4 は、v0.3 で確立した「AI音楽の置き場」というプロダクトコンセプトを、次の段階 ——「音楽の経済圏」へと進化させる Phase 2 のロードマップである。

v0.3 までで Sotto. は、AI クリエイターが「1曲を静かに置く」場所として最小成立した。本 v0.4 では、そこに置かれた音楽が現実の店舗で流れ、クリエイターに継続的な報酬をもたらす循環を設計する。

### 対象読者

- 代表（藤原靖子 / The Sotto Lounge Project）

- 外部協力者（開発・デザイン・キュレーション）

- 将来の投資家・パートナー企業

- 将来の Sotto Spaces 加盟店舗オーナー（要約版を別途用意）

### バージョン履歴

| Version | 日付 | 主な変更 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026.05 | 初版（プロダクト基本構想） |
| v0.2 | 2026.05 | Web/PWA 前提への改訂、技術スタック確定 |
| v0.3 | 2026.06 | オープン登録 + 軽い審査、Pro 課金、Sotto Spaces 構想の明文化、Early Bird ¥350 |
| v0.4 | 2026.06.07 | Phase 2: Spaces Economy（チャンネル / マッチング / 経済圏化） |

# 1. ナラティブの進化

Sotto. が辿る三段階の物語を確認する。

| v0.1 – v0.2 | AIで作った1曲を「作品」として置く場所 クリエイター個人の「置き場」が目的。SoundCloud に近い構造。 |
| --- | --- |
| v0.3 | 音楽が空間に届く。 「店舗で流す音楽」というユースケースを定義。Sotto Spaces 構想を発表。 |
| v0.4 | あなたの音楽が、世界の店舗で奏でられる。 Sotto. は「置き場」から「音楽の経済圏」へ。クリエイターが継続的な報酬を得る構造を持つ。 |

AI クリエイターの新しいキャリアパスを設計する。今までは Suno でバズって Spotify 配信が限界だった。これからは Sotto Spaces 経由で月10万円の安定収入が現実になる。

# 2. Phase 2 全体像

Phase 2 では3つの新機能を段階的に投入する。各機能は独立して価値を提供しつつ、組み合わさることで「経済圏」を成立させる。

## 2.1 三本柱

| # | 機能 | 目的 | 対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | Space Channels 店舗向けチャンネル | 店舗オーナーが曲ではなく「空間」を選べる入り口を作る | 店舗オーナー |
| ② | Creator Space Matching 用途タグ | クリエイターが投稿時に用途を宣言し、マッチング精度を高める | クリエイター |
| ③ | Usage Proof & Board 実績可視化 + 募集掲示板 | 利用実績を可視化し、店舗とクリエイターをマッチング、報酬分配する | 両者 |

## 2.2 経済圏としての構造

3つの機能が組み合わさることで、Sotto. は「音楽の発注プラットフォーム」になる。

店舗オーナーが空間を選ぶ → クリエイターが用途を宣言した曲が見つかる → 採用される → 利用実績が可視化される → 新規店舗が安心して採用する → クリエイターに継続報酬が入る → もっと作りたくなる → 良い曲が集まる → 良い店舗が集まる

これは典型的な両面市場（two-sided marketplace）のネットワーク効果であり、Sotto. は AI 音楽分野でこの構造を最初に作る。

# 3. ① Space Channels（店舗向けチャンネル）

店舗オーナーは「ジャンル」を知らない。彼らが知っているのは「自分の店の空気感」だ。

## 3.1 目的

店舗オーナーが曲ではなく「空間」を選べる入り口を作る。

ジャンル知識ゼロでも「自分の店」をイメージさえできれば適切な音楽にたどり着ける仕組み。これは Spotify や Apple Music for Business にはない、Sotto. 独自の構造である。

## 3.2 カテゴリー（業種別）

初期リリース時に用意する6カテゴリー：

| Beauty Salon | 美容室・ヘアサロン・ネイルサロン |
| --- | --- |
| Hotel Lounge | ホテルラウンジ・ロビー・ビジネスホテル |
| Cafe | カフェ・喫茶店・ベーカリー |
| Pilates Studio | ピラティス・ヨガ・パーソナルジム |
| Spa | スパ・エステサロン・温浴施設 |
| Showroom | ショールーム・ギャラリー・アパレル店舗 |

## 3.3 プレイリスト（チャンネル内の細分化）

各カテゴリーには 3〜5 のキュレーション済みプレイリストを用意する。

### Beauty Salon

- Morning Salon — 朝の静かなお迎え

- Quiet Luxury — 落ち着いた高級感

- Korean Minimal — 韓国系ミニマル

- Natural Glow — 自然光を感じる温度

### Hotel Lounge

- Ocean Lobby — 海辺のホテル

- Evening Reception — 夕方のチェックイン

- Silent Business — 商談・ビジネスホテル

### Cafe

- Slow Morning — ゆっくりした朝

- Lo-fi Afternoon — 午後の集中時間

- Closing Hours — 閉店前の余韻

これらは「ブランド語彙」として一貫性を保つ。Sotto. のキュレーター（初期は代表）が選定する。

## 3.4 UI 仕様

### トップページ

ヘッダー直下に大きく2つの選択肢を表示：

| [ Listen ] Sotto. の楽曲をブラウズしたい人へ | [ For Spaces ] 店舗で流す音楽を探している人へ |
| --- | --- |

### /spaces ページ（業種別ブラウズ）

For Spaces を押すと、6カテゴリーがダーク・ギャラリー風にグリッド表示される。

- 各カテゴリーをタップ → そのカテゴリーのプレイリスト一覧

- プレイリストをタップ → 楽曲が連続再生される（プレイヤーUI）

- 店舗オーナーは再生ボタンを押すだけで利用可能

- 商用利用（実店舗で流す）は Sotto Spaces Premium 契約が必要（後述）

## 3.5 データモデル

新規テーブル：channels, playlists, playlist_works

| channels | 業種カテゴリー（slug, name_ja, name_en, description, sort_order） |
| --- | --- |
| playlists | プレイリスト（channel_id, slug, title, description, curator_id, cover_url, is_published） |
| playlist_works | プレイリストと曲の中間テーブル（playlist_id, work_id, position） |

# 4. ② Creator Space Matching

クリエイターが「この曲は美容室向け」と宣言した瞬間に、初めてマッチングが始まる。

## 4.1 目的

投稿時にクリエイターが用途を宣言することで、店舗とのマッチング精度を高める。これは AI で適当に分類するのではなく、作り手の意図そのものを構造化することで、Sotto. のキュレーション品質を保つ。

## 4.2 投稿フォーム追加項目

### Space Tags（用途タグ）— 複数選択

「この音楽はどんな空間向けですか？」

| Beauty Salon | Hotel Lounge | Cafe |
| --- | --- | --- |
| Spa | Pilates / Yoga | Restaurant |
| Office | Showroom | Other |

### Vibe Tags（雰囲気タグ）— 複数選択

「どんな雰囲気の曲ですか？」

| Quiet | Luxury | Minimal |
| --- | --- | --- |
| Warm | Modern | Nature |

複数選択可能。最大3つ程度を推奨（多すぎると焦点が散る）。

## 4.3 タグの語彙統制

自由入力にせず、上記のキュレーション済みの語彙のみ使用可能とする。理由：

- Sotto. のブランド一貫性を保つ

- 検索・フィルタリングが正確になる

- 店舗側が直感的に理解できる

- 将来のチャンネル拡張時に語彙を統制された状態で増やせる

ただし、自由記述の concept（コンセプト文）は引き続き任意で書ける。タグは構造化データ、concept は表現の場、という分業。

## 4.4 楽曲詳細ページに表示

作品詳細ページに用途タグと雰囲気タグを金色のチップで表示。タップするとそのタグで絞り込まれた一覧へ。

## 4.5 データモデル

works テーブル拡張：

| space_tags | text[] — 用途タグ（最大9種類から選択、最大3つ推奨） |
| --- | --- |
| vibe_tags | text[] — 雰囲気タグ（6種類から選択、最大3つ推奨） |

# 5. ③ Usage Proof & Matching Board

「12 Spaces Using This Track」— その一行が、クリエイターの自信になる。

## 5.1 目的

音楽が実際に店舗で使われていることを可視化し、両面市場のネットワーク効果を起動する。さらに、店舗とクリエイターが直接マッチングできる募集掲示板を提供する。

## 5.2 Usage Proof（利用実績）

### 楽曲ページの表示例

12 Spaces Using This Track 利用業種：Beauty Salon · Hotel Lounge · Cafe

### 3つの効果

| 店舗オーナー | 採用実績がある＝安心して使える（社会的証明） |
| --- | --- |
| クリエイター | 自分の曲が使われている＝喜び＝もっと作りたくなる |
| 新規流入 | 「使われてる曲ランキング」が口コミになる |

### 採用の証明方法

Phase 2.2 では、店舗オーナーの自己申告制でスタート。Phase 2.5 で Sotto Spaces Player（埋込み・iPad アプリ）を提供し、自動計測へ移行する。

- Phase 2.2：店舗オーナーが管理画面から「採用しました」と申告

- Phase 2.5：Player 経由の再生時間を自動集計

## 5.3 Matching Board（店舗募集掲示板）

### 店舗オーナー投稿例

韓国系美容室です。落ち着いた Lo-fi を探しています。月10時間程度の利用。クリエイターからの提案歓迎です。

ホテルロビー向けの環境音楽を探しています。明け方〜夜まで通して流せる、季節感のある楽曲があれば。

### 掲示板のステータス管理

| 募集中 | 店舗が新規募集を投稿した状態。クリエイター提案受付中。 |
| --- | --- |
| 提案受付中 | 店舗が複数提案を比較検討中。 |
| 採用済 | 採用したクリエイターと契約済み。 |
| クローズ | 採用なしで終了、または期限切れ（デフォルト30日）。 |

## 5.4 Suggest This Track（クリエイター応募）

クリエイター側は、募集ボードを見て自分の楽曲をエントリーできる。

[ Suggest This Track ]

### 提案フロー

- クリエイターが募集投稿を見つける

- 自分の楽曲一覧から「これを提案」ボタン

- 店舗側ダッシュボードに提案が届く

- 店舗側は「ありがとう」「興味あり」「採用」の3段階で意思表示

- 採用されると契約・報酬分配へ

## 5.5 経済圏化：報酬分配

Phase 2.5 で Stripe Connect によるロイヤリティ自動分配を実装する。

| 店舗側課金 | Sotto Spaces Premium：月額 ¥2,000（曲数無制限・商用利用可） |
| --- | --- |
| クリエイター分配 | 採用1店舗あたり ¥500/月のロイヤリティ。100店舗で採用されれば ¥50,000/月。 |
| Sotto. 取り分 | 差額 ¥1,500/月（システム運営・キュレーション・キュレーター人件費） |

価格は v0.4 時点の仮設定。実装時に市場テストして最適化する。

## 5.6 データモデル

| spaces | 店舗アカウント（owner_id, name, business_type, location, premium_until, …） |
| --- | --- |
| requests | 店舗からの募集投稿（space_id, title, description, expires_at, status） |
| suggestions | クリエイター提案（request_id, work_id, creator_id, message, status） |
| adoptions | 採用記録（space_id, work_id, adopted_at, monthly_amount, last_paid_at） |

# 6. 実装ロードマップ（Phase 2.0 – 2.5）

段階的に投入することで、各フェーズで市場反応を見ながら次に進める。

| Phase | 内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | Space マッチング基盤 | - works テーブルに space_tags / vibe_tags 追加 - 投稿フォームにタグ選択UI追加 - 作品詳細ページにタグ表示 |
| 2.1 | For Spaces ページ | - channels / playlists テーブル新設 - /spaces 業種別ブラウズ - プレイリストプレイヤー - トップに [Listen] [For Spaces] 切替 |
| 2.2 | Usage Proof 表示 | - works に usage_count 追加（self-report） - 作品ページに「N Spaces Using」表示 - 人気曲ランキング |
| 2.3 | Matching Board | - spaces / requests テーブル新設 - 店舗アカウント登録フロー - /spaces/board 店舗投稿一覧 - 店舗オーナー管理画面 |
| 2.4 | Suggest This Track | - suggestions テーブル新設 - クリエイター提案UI - 店舗側「ありがとう/興味あり/採用」フロー |
| 2.5 | 経済圏化 | - Stripe Connect 連携 - ロイヤリティ自動分配 - クリエイター収益ダッシュボード - Sotto Spaces Player（埋込み・iPad アプリ） |

# 7. KPI（各フェーズの成功指標）

Phase 2 の各段階で見るべき指標を整理する。

### Phase 2.0–2.1：基盤

- 作品投稿時のタグ付け率：70% 以上

- /spaces ページ訪問者の業種別 CTR：平均 30% 以上

- プレイリスト再生完了率：50% 以上

### Phase 2.2–2.3：マーケット形成

- 店舗アカウント登録数：100 件（v0.4 公開後3ヶ月）

- Matching Board 投稿数：月20 件以上

- クリエイター提案率：1募集あたり平均3提案

### Phase 2.4–2.5：経済圏成立

- 採用率：提案100件あたり10件採用（10%）

- Sotto Spaces Premium 契約数：月500契約

- クリエイター月間平均ロイヤリティ：¥10,000 以上

- Sotto. 全体 ARR（年間経常収益）：¥1,500万円

# 8. リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 店舗側の流入不足 | 既存のヘアサロンオーナーコミュニティ / Instagram 経由のリーチ。代表（藤原）の人脈活用。最初の100店舗は無料Premium提供。 |
| クリエイターの離脱 | Phase 2.5 までは確実な報酬がないため、Sotto Pro（¥500）に加えてクリエイター向け広報（採用事例の共有）を継続。 |
| AI 著作権の不確実性 | 利用規約で「商用利用ライセンスはクリエイターが Sotto. に許諾」と明記。Suno / Udio 等のソース AI ツール側の規約も追跡。 |
| 採用申告の不正 | Phase 2.5 で Player 計測に移行。Phase 2.2–2.4 は信頼ベース運用 + 異常値検知。 |
| 競合（Spotify for Business 等）の参入 | 「空間で選ぶ」「個人クリエイター直接採用」「ロイヤリティ分配」の3点で差別化。ダーク・ギャラリーの世界観で代替不能なブランドを確立。 |

# 9. 次のアクション

v0.4 公開後、3ヶ月以内に着手する優先項目：

- Phase 1 安定運用（投稿UX改善・最初の50クリエイター獲得）

- Phase 2.0 タグ機能追加（works テーブル拡張 + 投稿フォーム）

- Phase 2.1 /spaces ページのモック作成 + キュレーション語彙の確定

- 最初の10店舗への営業（無料Premium枠提供）

- Phase 2.3 Matching Board の MVP 実装

- Stripe Connect の事前申請（Phase 2.5 に向けて）

# 10. ライセンス・著作権設計

AI音楽を、店舗で安心して流せる場所。 — これが Sotto. の差別化の核。ライセンス保証はブランドの一部である。

## 10.1 設計の基本方針

Sotto. は単なる「投稿サービス」ではなく、店舗が商用利用する音楽の流通基盤になる。したがって、著作権処理は「ユーザー責任」だけでは不十分で、Sotto. が間に立って一定の保証を提供する構造を持つ。

| 基本方針 | 詳細 |
| --- | --- |
| ① クリエイター責任 | 投稿時に、AIツールの商用利用ライセンスを所持していることを保証する。 |
| ② Sotto. への許諾 | 投稿者は Sotto. に対し、表示・配信・サムネ生成・OGP・プロモーション等の非独占的利用を許諾する。 |
| ③ Spaces 採用時のライセンス | 店舗が Premium 契約すれば、契約範囲内の商用利用が許諾される。クリエイターには採用ごとにロイヤリティ支払い。 |
| ④ Sotto. の保証 | Sotto. は店舗オーナーに対し「採用楽曲の利用範囲内でのクレームに一定範囲で対応する」と約束する（Premium 契約条項）。 |
| ⑤ DMCA / 削除フロー | 権利者から削除申請があった場合、24時間以内に当該楽曲を非公開化、投稿者に通知し、反論期間を設ける。 |

## 10.2 投稿フォームの保証チェック

クリエイターが作品を投稿するとき、以下のチェックを必須とする：

- □ この楽曲は私が生成・制作したものであり、第三者の権利を侵害しないことを保証します

- □ 使用した AI ツール（Suno / Udio 等）の商用利用ライセンスを保有しています

- □ Sotto. への配信・表示・プロモーション利用を許諾します

- □ Sotto Spaces 候補にする場合：店舗が商用利用することに同意します

各チェックは独立し、最後3つは任意（ただし Spaces 候補にするには3つ目以降のチェックが必要）。

## 10.3 投稿時に記録するメタデータ

将来の紛争時のために、投稿時に以下を works テーブルに記録する：

| ai_tools | 使用したAIツール名（複数可） |
| --- | --- |
| prompt | 生成プロンプト（保証の根拠 / 監査用） |
| license_confirmed_at | 商用ライセンス保証チェックを行った日時 |
| license_confirmed_ip | チェック時の IP アドレス（証拠保全） |
| tos_version | 同意した利用規約のバージョン番号 |

## 10.4 店舗側（Sotto Spaces）への保証構造

店舗オーナーが「これ商用利用しても大丈夫？」と聞かれた時、Sotto. が答えられる構造を作る：

Sotto. Premium 契約中の店舗様は、Sotto Spaces 経由で再生される楽曲について、契約期間中の商用利用を許諾されています。万一第三者から権利クレームがあった場合、Sotto. が一次対応窓口となり、楽曲の即時差替え＋月額返金で対応します。

この一文があるだけで、店舗オーナーの不安が解消され、Sotto. の差別化が確立する。

## 10.5 JASRAC / NexTone との関係

日本の店舗BGM利用は、原則として JASRAC / NexTone への支払い義務がある（管理楽曲を流す場合）。Sotto. の楽曲は基本的に AI 生成物で個人クリエイターが投稿したものなので、現時点では JASRAC 等の管理外。

| 現状（2026年時点） | AI 生成楽曲は管理楽曲リストに含まれず、店舗側の追加負担なし |
| --- | --- |
| 将来リスク | JASRAC が AI 生成物を管理対象に含める可能性。継続ウォッチ必要 |
| 対策 | Sotto. として JASRAC / NexTone と早期に対話を始める。「AI 生成物の包括処理スキーム」を提案する |

## 10.6 AI 学習データ訴訟への対応

2024年6月、米国 RIAA が Suno / Udio を著作権侵害で提訴。判決次第で AI 音楽の合法性が大きく変わる可能性がある。

### Sotto. の立場

- 法務リスクを否定せず、開示する

- 利用規約に「AI ツール側の規約変更や法的判断によりサービス内容が変わる可能性」を明記

- 訴訟動向を継続ウォッチし、必要時は方針転換できる柔軟性を保つ

- クリエイターには「自分が使うツールの規約は自分で確認すべき」と明示

## 10.7 文書体系

Sotto. が用意すべき法的文書：

| 文書 | 対象 | 公開時期 |
| --- | --- | --- |
| 利用規約（クリエイター向け） | 投稿者 | Phase 1.x 中（必須） |
| プライバシーポリシー | 全ユーザー | Phase 1.x 中（必須） |
| 特定商取引法表記 | 有料サービス | Phase 1.5 課金開始前 |
| Sotto Spaces 利用契約 | 店舗オーナー | Phase 2.3 募集ボード公開時 |
| クリエイターロイヤリティ契約 | 採用クリエイター | Phase 2.5 報酬分配開始時 |
| DMCA / 削除申請ガイドライン | 第三者権利者 | Phase 1.x 中 |

## 10.8 弁護士・専門家の確保

Phase 2.5（収益分配）開始前に、以下の専門家との関係を構築する：

- IT・エンタメ専門の顧問弁護士（1名・月額顧問契約 ¥30,000〜）

- 税理士（インボイス対応・国際支払い対応）

- 社労士（将来の雇用拡大時）

- 保険：プロダクト責任保険・IP 賠償保険

初期はベンチャー支援に積極的な弁護士事務所のスポット相談（¥10,000-30,000/回）で十分。

## 10.9 ライセンス機能の実装フェーズ

| Phase 1.x | 投稿時の保証チェック、ToS / Privacy Policy 公開、メタデータ記録 |
| --- | --- |
| Phase 1.5 | 特定商取引法表記、Pro 課金規約 |
| Phase 2.0 | 用途タグ宣言＝商用許諾の明示化 |
| Phase 2.3 | Sotto Spaces 利用契約、店舗向けライセンス保証文書 |
| Phase 2.5 | ロイヤリティ契約、Stripe Connect 経由の自動分配契約 |

# 11. 多言語化（i18n）

Sotto. は日本発のブランドだが、AI 音楽は国境を持たない。

## 11.1 方針

Phase 1.6 で日本語・英語の言語切替機能を実装する。理由：

- AI 音楽クリエイターはグローバルに分散している（特に Suno / Udio ユーザー）

- Sotto. の世界観（ダーク・ギャラリー / The Sotto Lounge Project）は英語圏でも通用する

- 店舗側も、訪日インバウンド向け施設（ホテル・カフェ）は英語版があると安心

## 11.2 技術選択

| ライブラリ | next-intl（Next.js 公式推奨、App Router 対応） |
| --- | --- |
| URL 構造 | /ja/, /en/ をパスに含む（SEO に有利） |
| 既定言語 | 日本語（ブラウザ言語と Accept-Language で自動振り分け） |
| 切替UI | ヘッダー右上に「JA ⌇ EN」セグメント |
| メッセージ管理 | messages/ja.json / messages/en.json |

## 11.3 翻訳対象の優先順位

- ナビゲーション / ボタン（最優先）

- 投稿フォームのフィールド名・ヒント

- エラーメッセージ

- ランディングコピー（タグライン・コンセプト）

- Letter ページ（やこさんの想いの英訳）

- 利用規約・プライバシーポリシー（要弁護士チェック）

## 11.4 ブランド世界観の翻訳ポリシー

単純な翻訳ではなく、Sotto. の余白と静けさを英語でも保つ。

| 日本語 | 英語 |
| --- | --- |
| 音楽が空間に届く。 | Music delivered to spaces. |
| 作品を置く | Place a work |
| マイギャラリー | My Gallery |
| 1曲を、静かにここに置く。 | Place a work, quietly. |
| 余白を残し、誠実に。 | Leave space. Stay sincere. |

—— ※ ——

Sotto. の本質は、AI 音楽を「単なるコンテンツ」ではなく、「空間に届く作品」として扱うことにある。Phase 2 はそのコンセプトに、経済的な裏付けを与える段階である。

音楽が空間に届く。 — そして、作り手のもとへ報酬が戻ってくる。

— The Sotto Lounge Project —

2026.06.07